שם המנחה: פרופ' מורדו שלום

שמות הסטודנטים:

אלעזר בן שימול - 203130851

יאיר דגן - 312238629

*סטודנטים:*

* יצירת GUI ידידותי למשתמש.
* ממשק ידידותי להצגת [הבדלים](#qq9bxliulvtl) בין הפלט המצופה לפלט של הסטודנט.

*צוות הוראה:*

* יצירת GUI ידידותי למשתמש .
* לספק דרך נוחה להעלאת הערות ע"י הבודק .

*כללי:*

* הוספת אפשרויות לאלגוריתם הקיים להשוואת פלטים תוך תמיכה בפיצ'רים (נדע יותר לפרט בשלבים הבאים).

**לוח זמנים:**

הגדרת דרישות ראשונית - 30/11/21

הגדרת דרישות מפורטת - 1/2/2022

תכנון ראשוני - 6/3/2022

תכנון מפורט - 13/3/2022

מימוש ובדיקות - 1/9/2022

אריזה והגשה - 10/11/2022

